## Slide 1
📱 Transformer TimeHeroes en App Mobile
Cours complet : les 3 options pour passer du web au mobile PWA · Capacitor · React Native
Projet : TimeHeroes — Banque du Temps
Stack actuel : Next.js 16 · Prisma · SQLite · Caddy
Juillet 2026

## Slide 2
🎯 Pourquoi passer en mobile ?
Le web ça marche, mais le mobile ouvre des super-pouvoirs
📷 Scanner un QR code
❌ Pas de caméra native
✅ Scan natif
📱 Valider par NFC
❌ Pas de NFC en Web
✅ Tap to validate
🔔 Notifications push
⚠️ Si onglet ouvert
✅ Push natif toujours
📴 Mode hors-ligne
❌ Pas de cache durable
✅ Cache offline
🏠 Icône écran d'accueil
⚠️ Dépend du navigateur
✅ Permanente

## Slide 3
🛤️ Les 3 chemins possibles
Trois stratégies complémentaires, pas concurrentes
1
PWA
1 jour · 0€
Site web qui s'installe comme une app
✅ Zéro coût
✅ 100% code réutilisé
❌ Pas de NFC
2
Capacitor
3-5 jours · ~124€/an
WebView native + pont NFC/Camera
✅ NFC natif
✅ 95% code réutilisé
❌ Perf WebView
3
React Native
4-8 sem · 10k-32k€
App 100% native réécrite de zéro
✅ Performance max
✅ NFC + tout natif
❌ 2 codebases

## Slide 4
📲
PWA
Progressive Web App
1 jour · 0€
Un site web qui se comporte comme une app
📄 manifest.json → icône + thème + écran d'accueil
⚙️ Service Worker → cache offline + notifications push
📱 ✅ Fonctionne hors-ligne (pages en cache)
🔔 ✅ Notifications push (Web Push API)
📷 ⚠️ QR code via caméra Web (getUserMedia)
❌ NFC : impossible en WebView
🌍 Exemples célèbres de PWA
Twitter (X)
Pinterest (+40% de temps)
Starbucks (commande offline)
Uber (version allégée)

## Slide 5
🔌
Capacitor
Wrapper natif autour du site
3-5 jours · ~124€/an
Le pont entre le web et le natif
🌐 WebView (ton site Next.js)
⬇️ Pont JS → Natif (Capacitor Plugins)
📱 Android (Kotlin) · iOS (Swift)
📱 NFC natif
✅ Validation par tap
🔔 Push natif
✅ FCM + APN
📷 Caméra QR
✅ Plugin Capacitor
📴 Offline
✅ Workbox cache
💾 95% code réutilisé
✅ Next.js inchangé
🔄 Mise à jour
✅ rebuild + npx cap sync

## Slide 6
⚛️
React Native
App 100% native (réécriture UI)
4-8 semaines · 10k-32k€
Le grand frère premium
Architecture :
┌──────────────────────────────┐
│ App React Native (Expo) │ ← UI réécrite
│ ├── Écrans natifs (FlatList…) │
│ ├── NFC · Camera · Push │
│ └── Appelle /api/ de Next.js │
└──────────────────────────────┘
✅ Avantages
Performance native (60fps)
UX mobile authentique
Tout l'accès natif
Expo EAS Build (cloud)
❌ Inconvénients
Temps : 4-8 semaines
Deux codebases à maintenir
Coût dev : 10k-32k€
Fragmentation iOS/Android
🏆 Apps célèbres en React Native
Instagram
Uber Eats
Coinbase
Walmart
Discord
Airbnb (avant)

## Slide 7
📊 Comparatif détaillé
Critère
PWA
Capacitor
React Native
Effort
1 jour
3-5 jours
4-8 semaines
Code réutilisé
100%
~95%
~40% (API)
NFC natif
❌
✅
✅
Notifications push
✅ Web Push
✅ FCM/APN
✅ FCM/APN
Performance
Moyenne
Bonne
Excellente
App Store
❌
✅
✅
Coût fixe
0€
~124€/an
~124€/an + dev
Coût dev (est.)
0€ (toi)
0€ (toi)
10k-32k€
Maintenance
Faible
Faible
Élevée
Recommandation
POC/MVP
✅ Prod NFC
Scale 10k+
🎯 Recommandé pour TimeHeroes : Capacitor (NFC natif, 95% de code conservé, déploiement rapide)

## Slide 8
📡 Focus : NFC et QR Code
La validation des missions par tap NFC, un argument différenciant fort pour la fondation
📷 QR Code (actuel)
📸 Scan avec la caméra
⏱️ ~5 secondes par scan
💰 0€ (écran uniquement)
📱 Tous les téléphones
⚠️ Moins confort pour les seniors
📡 NFC (futur)
🤝 Tap à ~4 cm
⏱️ ~0.5 seconde
💰 ~0,30€ par tag NFC
📱 Smartphones récents
✅ Marche même téléphone éteint
💡 Recommandation : Garder les deux
QR code pour le POC immédiat, NFC en upgrade pour la version Capacitor.
Les tags NFC coûtent 0,30€ pièce → 30€ pour 100 tags. Les seniors n'auront qu'à taper leur téléphone.

## Slide 9
🗺️ Roadmap recommandée pour TimeHeroes
Phase 1
PWA · 1 jour · 0€
🎯 Démo fondation
Ajouter manifest.json à Next.js
Installer @serwist/next (service worker)
Ajouter les icônes 192×192 et 512×512
✅ Ajouter à l'écran d'accueil
Phase 2
Capacitor · 3-5 jours · 124€
🎯 Pilote CCAS
Initialiser Capacitor dans le projet
Plugin NFC + Push + Camera
Adapter validation QR → NFC + QR
Build APK + Archive iOS
✅ App complète NFC
Phase 3
React Native · 4-8 sem · 10k€+
🎯 Scale 10k+ users
Nouveau projet Expo
Réécrire les écrans clés
Brancher sur l'API existante
Animer avec Reanimated 2
✅ App 100% native premium
💡 Arbre de décision : NFC nécessaire ? → OUI → Capacitor. | Budget ? → 0€ → PWA. | Scale 10k+ → React Native.

## Slide 10
📖 Glossaire technique
PWA
Progressive Web App — site web installable comme une app
Service Worker
Script JS en arrière-plan pour cache et push
WebView
Navigateur embarqué dans une app native
Capacitor
Pont web → natif (NFC, Camera, Push)
React Native
Framework pour apps natives en JavaScript/React
NFC
Near Field Communication — sans contact ~4 cm
FCM / APN
Firebase Cloud Msg / Apple Push Notification
Escrow
Séquestre : TIME bloqués jusqu'à validation
Expo / EAS
Surcouche React Native + build cloud
Workbox
Librairie Google pour la gestion du cache offline

## Slide 11
💰 Budget estimé (année 1)
Poste
PWA
Capacitor
React Native
Développement (toi)
1j × 0€
5j × 0€
—
Développeur externe
—
—
20-40j × 500-800€
Apple Developer
0€
99€/an
99€/an
Google Play
25$ unique
25$ unique
25$ unique
Firebase (notifications)
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Tags NFC
—
~30€ (100 tags)
—
Total année 1
~25$
~180€
10 000 - 32 000€

## Slide 12
🎯 Ma recommandation
Phase 1 — PWA (1 jour)
Lance la démo fondation avec l'installation sur téléphone.
Phase 2 — Capacitor (3-5 jours) ← Recommandé
Le NFC natif est un argument différenciant fort pour La France s'engage.
Tu gardes 95% du code Next.js, tu ajoutes juste le wrapper natif.
Phase 3 — React Native (4-8 semaines)
Uniquement si tu passes à 10 000+ utilisateurs.
Prêt à démarrer la Phase 1 ?